П Р И Ј Е Д Л О Г

На основу члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник општине            Брод“ број 7/17), члана 111. и 117. Пословника о раду Скупштине општине Брод – Пречишћени текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) Скупштина општине Брод, на 2. редовној сједници, одржаној дана 17.02.2021. године  д о н о с и

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Нацрта Интегралног програма капиталних инвестиција општине Брод за период 2021. – 2023. година

- Усваја се Нацрт Интегралног програма капиталних инвестиција општине Брод за период 2021. – 2023. година

- Скупштина општине Брод, сагласно одредби члана 111. и 117. Пословника Скупштине општине Брод и члана 3. алинеја 2. Одлуке о јавним расправама, одлучује да Нацрт Интегралног програма капиталних инвестиција општине Брод за период 2021. – 2023. година из тачке 1. овог Закључка упути на јавну расправу, јер се истим уређују питања која су од посебног значаја за грађане наше општине.

- За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Одсјек за локални развој.

- Одсјек се задужује да:

- води бригу да се Нацрт Програма учини доступан јавности,

- организује и спроводи расправу уз обезбјеђење услова за учешће свих заинтересованих грађана општине и других институција,

- у смислу информисања грађана користи локални „Радио Брод“ Брод,

- осигура прикупљање и спровођење примједби, мишљења и приједлога изнесених у току јавне расправе,

- прати јавну расправу и анализира приједлоге, мишљења и примједбе изнијетих у току јавне расправе и

- припреми извјештај о резултатима јавне расправе.

- Јавна расправа трајаће до 30 дана од дана усвајања овог Закључка.

- Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Брод“.

Број: ______________/21                                                                     Предсједник 
Датум: _________2021. 	                                                          Скупштине општине

Aлександар Крушкоњић

Н А Ц Р Т

На основу члана 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 36/19),  члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17), члана 111. и 118. Пословника о раду Скупштине општине Брод – Пречишћени текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20) Скупштина општине Брод, на 2. редовној сједници, одржаној дана 17.02.2021. године        д о н о с и,

ИНТЕГРАЛНИ ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БРОД ЗА ПЕРИОД 2021. – 2023. ГОДИНА

Увод

Општина Брод је у априлу 2019. године испунила услове за добијање статуса општине са повољним пословним окружењем BFC SEE (Business Friendly Certificate South Eastern Europe).

У складу са критеријумима  BFC SEE стандарда, тачка 10. „Адекватна инфраструктура и поуздане комуналне услуге“, односно тачком 10.1. Општина има вишегодишњи план инфраструктурног развоја,  да би задржала статус општине са повољним пословним окружењем, Општина Брод је обавезна сваке године да доноси овај програм.

Поред пројеката у Нацрт Интегралног програма капиталних инвестиција, у овом програму се налазе и раније усвојени пројекти. Овдје се налазе пројекти из Стратегије развоја општине Брод за период 2016. – 2020. година, а који нису реализовани.

У Нацрту Интегралног програма капиталних инвестиција су обухваћени пројекти чија је минимална вриједност 25.000 КМ и пројекти који подразумијевају извођење радова, или набавку опреме.

| Редни број |  | Динамика улагања |  |  |  | Укупна вриједност (2021.-2023.) |  | Извори финансирања |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назив пројекта | 2021. | 2022. | 2023. |  |  | Буџетска средства |  | Кредитна средства | Грант/остала средства |
|  | Пројекат реконструкције и ревитализације водоводне и канализационе мреже (извођење радова на другој и трећој фази пројекта) | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 500.000,00 | 2.700.000,00 |  | 0,00 |  | 1.700.000,00 | 1.000.000,00 |
|  | Санација водоодбрамбених објеката на подручју општине Брод | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.200.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2.200.000,00 |
|  | Изградња канализације у Улици пилота Пјанића | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Асфалтирање Улице Пилота Бранка Пјанића | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 45.000,00 |
|  | Асфалтирање Улице Мајке Јевросиме | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30.000,00 |
|  | Асфалтирање Полојске улице (кракови) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 90.000,00 |
|  | Асфалтирање Улица 9. Маја | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 35.000,00 |
|  | Асфалтирање Улице видовданске | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 25.000,00 |
|  | Асфалтирање Улице Саве Ковачевића - огранци | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 35.000,00 |
|  | Асфалтирање у Горњем Клакару од краја асфалта до Вујића | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 80.000,00 |
|  | Асфалтирање у Доњем Клакару од магистралног пута до Свичића | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100.000,00 |
|  | Асфалтирање у Великој Брусници од магистралног пута до шумарске куће | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |  | 20.000,00 |  | 0,00 | 100.000,00 |
|  | Асфалтирање Улице бродског батаљона | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 55.000,00 |
|  | Асфалтирање Улице Првог српског батаљона | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 65.000,00 |
|  | Асфалтирање Улице Иве Андрића | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 50.000,00 |
|  | Асфалтирање Улице Коридор живота | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 40.000,00 |
|  | Завршетак бициклистичке стазе | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |  | 30.000,00 |  | 0,00 | 50.000,00 |
|  | Асфалтирање огранка Улице бродског батаљона (поред Брод Промета) | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |  | 15.000,00 |  | 0,00 | 30.000,00 |
|  | Асфалтиранје сокака до црквице (споменика) у Грку | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 15.000,00 |  | 0,00 | 35.000,00 |
|  | Асфалтирање сокака Васић | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 10.000,00 |  | 0,00 | 40.000,00 |
|  | Асфалтирање улице која спаја Ул. Краља Петра Ослободиоца и Скеле (поред Корт маркета) | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 35.000,00 |
|  | Асфалтирање Улице 20. Априла | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 50.000,00 |  | 0,00 | 50.000,00 |
|  | Асфалтирање сокака Матињанин | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |  | 20.000,00 |  | 0,00 | 40.000,00 |
|  | Асфалтирање сокака Топић и Миланковић | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |  | 40.000,00 |  | 0,00 | 80.000,00 |
|  | Асфалтирање сокака Бановић у Зборишту | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 50.000,00 |  | 0,00 | 50.000,00 |
|  | Израда подлоге на игралишту у насељу Скеле (поред СШЦ Никола Тесла) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |  | 25.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Асфалтирање пута у насељу Грк (од споменика) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкција Трга Патријарха Павла | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |  | 150.000,00 |  | 0,00 | 850.000,00 |
|  | Санација шеталишта Душка Трифуновића од споменика до улице Иве Андрића | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |  | 15.000,00 |  | 0,00 | 55.000,00 |
|  | Рјешавање питања раскрснице код маркета Фрукта трејд | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |  | 40.000,00 |  | 0,00 | 160.000,00 |
|  | Кружни ток на раскрсници Бродског батаљона и Стадионске | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |  | 100.000,00 |  | 0,00 | 400.000,00 |
|  | Изградња аутобуске станице | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1.000.000,00 |
|  | Инфраструктура у пословним зонама у општини Брод | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 500.000,00 |
|  | Реновирање зграде суда у Броду | 0,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | 300.000,00 |  | 50.000,00 |  | 0,00 | 250.000,00 |
|  | Ширење јавне расвјете према програму ширења јавне расвјете | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |  | 75.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Изградња санитарног чвора на „Градској пијаци“ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30.000,00 |
|  | Опремање кабинета за практичну наставу СШЦ „Никола Тесла“ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |  | 10.000,00 |  | 0,00 | 15.000,00 |
|  | Извођење радова на санацији крова школе у Грку, , свлачионице у Горњим Колибама и објекту мјесне заједнце у Сијековцу | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |  | 30.000,00 |  | 0,00 | 10.000,00 |
|  | Адаптација и проширење старе школе у Горњем Клакару у циљу стварања услова за бављење спортом | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  | 20.000,00 |  | 0,00 | 30.000,00 |
|  | Замјена вањске столарије на Дому спортова | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |  | 30.000,00 |  | 0,00 | 50.000,00 |
|  | Ограђивање предњег дворишта Основне школе „Свети Сава“ у Броду | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |  | 10.000,00 |  | 0,00 | 20.000,00 |
|  | Реконструкција кровних купола на Основној школи „Свети Сава“ у Броду | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |  | 20.000,00 |  | 0,00 | 100.000,00 |
|  | Санација крова Основне школе „Лијешће“ | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |  | 10.000,00 |  | 0,00 | 30.000,00 |
|  | Побољшање енергетске ефикасности у ЈЗУ „Дом здравља“ Брод – термоизолација омотача | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 25.000,00 |
|  | Санација крова изамјена столарије у ЈУП „Бели анђео“ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |  | 30.000,00 |  | 0,00 | 30.000,00 |
|  | Замјена столарије на згради Општине, термоизолација, унутрашња столарија и подови | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |  | 75.000,00 |  | 0,00 | 175.000,00 |
|  | Јачање капацитета КП Комвод набавком механизације | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 400.000,00 |
|  | Набавка возила за ватрогасну јединицу | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |  | 50.000,00 |  | 0,00 | 350.000,00 |
|  | Набавка стоматолошке јединице са пратећом опремом (полимеризациона лампа и стерилизатор). ЈЗУ Дом здравља Брод | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 40.000,00 |
|  | Дигитализација РТГ апарата | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30.000,00 |
|  | Видеонадзор у граду | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Изградња надстрешница за контејнере у граду | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Гараже за Општину | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Улагање у градску депонију | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |  | 50.000,00 |  | 0,00 | 100.000,00 |
|  | Изградња канализације у дијелу Улице Краља Петра Првог Ослободиоца | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |  | 20.000,00 |  | 0,00 | 50.000,00 |
|  | Изградња канализације у Улици првог српског батаљона | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Изградња водоводне и канализационе мреже до кућа донираних на Брод. Пољу 2 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |  | 10.000,00 |  | 0,00 | 15.000,00 |
|  | Изградња канализације у Улици крајишких бригада | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |  | 80.000,00 |  | 0,00 | 80.000,00 |
|  | Изградња канализације у Улици Иве Андрића | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |  | 10.000,00 |  | 0,00 | 15.000,00 |
|  | Санација тениских терена и уређење свлачионица | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 50.000,00 |
| Укупно: |  | 4.160.000,00 | 5.155.000,00 | 2.995.000,00 | 12.310.000,00 |  | 1.390.000,00 |  | 1.700.000,00 | 9.220.000,00 |

Укупна вриједност капиталних инвестиција на подручју општине Брод предвиђених за финансирање из буџета Општине, од стране донатора и кредита у периоду oд 2021. до 2023. године износи око 12.310.000 КМ. Од наведеног износа окo 34% биће финансирано у 2021. години, док ће се у 2022. инвестирати око 42 % и у 2023. години око 24%..

У структури извора финансирања Интегралног плана капиталних инвестиција најзначајнији удио је планиран из грант средстава, укупно 9.220.000 КМ, односно око  75% од укупно планираних средстава, буџетска средства у износу 1.390.000 КМ, односно око 11 % и кредит за пројекат водоводне мреже 1.700.000 КМ, односно око 14 %.

Завршне одредбе:

Овај програм ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине  Брод“.

Број:   							                                 Предсједник

Датум: 						                                       Скупштине општине

Александар Крушкоњић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ:

- Члан 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 36/19),

- Члан 41. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и

- Члан 111. и члан 118. Пословника о раду Скупштине општине Брод – Пречишћени текст - („Службени гласник општине Брод“, број 5/20).

Разлог:

У складу са критеријумима  BFC SEE стандарда, тачка 10. „Адекватна инфраструктура и поуздане комуналне услуге“, односно тачком 10.1. „Општина има вишегодишњи план инфраструктурног развоја“, да би Општина Брод задржала статус општине са повољним пословним окружењем, приступило се изради истог.

Обрађивач:                                                                                               Предлагач:

Одсјек за локални развој                                                                          Начелник општине