IZVJEŠTAJ

o realizaciji Integralnog programa kapitalnih investicija za period 2024. – 2026. godina

u 2024. godini

Skupština opštine Brod je na 37. redovnoj sjednici, održanoj dana 25.04.2024. godine usvojila trogodišnji Integralni program kapitalnih investicija za period 2024. – 2026. godina. Postojanje višegodišnjeg plana razvoja infrastrukture je jedan od uslova BFC standarda koji se osnosi na stvaranje povoljnog poslovnog okruženja u opštini Brod. Tačkom 10 kriterijuma BFC standarda određeno je da lokalna uprava mora imati „Adekvatnu infrastrukturu i pouzdane komunalne usluge“, odnosno, pod tačkom 10.1. „Opština ima višegodišnji plan infrastrukturnog razvoja“.

Planirano je da se višegodišnji plan razvoja infrastrukture ažurira svake godine, odnosno potrebno ga je produžavati svake godine za narednu godinu. Trogodišnji program kapitalnih investicija sadrži infrastrukturne projekte i projekte iz kojih su nabavljeni radovi, usluge, oprema i robe koje direktno utiču na dugoročno unapređenje kapaciteta, povećanje investicione konkurentnosti opštine i stvaranje kvalitetnijih uslova života.

Programom rada Skupštine opštine Brod za 2025. godinu predviđena je tačka dnevnog reda „Izvještaj o izvršenju Integralnog programa kapitalnih investicija za period 2024. – 2026. godina u 2024. godini“.

U ovom izvještaju dat je tabelarni prikaz projekata za 2024. godinu iz Integralnog programa kapitalnih investicija za period 2024. – 2026. godina, kao i iznos i izvor utrošenih sredstava. Prikazani su samo projekti vrijednosti jednake ili veće od 25.000 KM.

Za projekte iz Programa koji nisu realizovani u 2024. godini, a i dalje su u prioritetu planirana je realizacija u narednom periodu, dok je dio sredstava za određene projekte za koje su bila obezbijeđena donatorska sredstva nenamjenski utrošen.

Pored projekata iz Programa, prikazani su i projekti koji su realizovani u 2024. godini, a nisu bili predviđeni Integralnim programom kapitalnih investicija za period 2024. – 2026. godina.

| Red. broj | Naziv projekta | Planirano ulaganje | Ostvareno ulaganje | Predviđeni izvori finansiranja i planirani iznosi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024. | 2024. | Budžetska sredstva | Kreditna sredstva | Grant/ostala sredstva |
|  | Rekonstrukcija filter stanice za preradu pitke vode u Brodu i radovi na kanalizacionim kolektorima | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.250.000,00 |
|  | "Čišćenje sekundarne kanalske mreže" u MZ Kolibe gornje | 50.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
|  | Asfaltiranje ulice Dositeja Obradovića | 80.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
|  | Asfaltiranje Ulice Jug Bogdana | 80.000,00 | 58.903,65 | 36.403,65 | 0,00 | 22.500,00 |
|  | Asfaltiranje Ulice Stevana Sremca i ogranka ulice Karađorđa Petrovića | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
|  | Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici 1. maja i Ulici žrtava ustaškog terora | 65.000,00 | 0,00 | 22.750,00 | 0,00 | 42.250,00 |
|  | ASFALTIRANjE KOLIBARSKOG PUTA "ZASAVICA" i Ul. Hajduk Veljka | 100.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
|  | Asfaltiranje u Gornjem Klakaru od kraja asfalta do Vujića | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
|  | Asfaltiranje Ulice Ive Andrića | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
|  | Završetak biciklističke staze | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
|  | Asfaltiranje Ulice 20. Aprila | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
|  | Izrada podloge na igralištu u naselju Skele (pored SŠC Nikola Tesla) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
|  | Rekonstrukcija Trga Patrijarha Pavla | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Završetak objekta Kajak kluba Premium | 80.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
|  | Kružni tok na raskrsnici Brodskog bataljona i Stadionske | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
|  | Infrastruktura u poslovnim zonama u opštini Brod | 200.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
|  | Izgradnja poslovne hale u poslovnoj zoni | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
|  | Rekonstrukcija kompletne javne rasvjete | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
|  | Izgradnja sanitarnog čvora na „Gradskoj pijaci“ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
|  | Opremanje kabineta za praktičnu nastavu SŠC „Nikola Tesla“ | 25.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
|  | Adaptacija i proširenje stare škole u Gornjem Klakaru u cilju stvaranja uslova za bavljenje sportom | 30.000,00 | 19.539,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
|  | Sanacija krova izamjena stolarije u JUP „Beli anđeo“ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
|  | Nabavka stomatološke jedinice za JZU Dom zdravlja Brod | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
|  | Nabavka ultrazvučnog aparata sa četiri sonde | 70.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |  | 35.000,00 |
|  | Videonadzor u gradu | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Učešće u sufinansiranju projekata zajednica etažnih vlasnika (fasade i ostali radovi) | 40.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
|  | Prostorno planska dokumentacija (Regulacioni plan i pojedinačni projekti infrastrukture) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Rekonstrukcija društvenog Doma kulture u MZ Donje Kolibe i njegove pripadajuće unutrašnje i vanjske infrastrukture | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
|  | Asfaltiranje puta u Donjem Liješću od Stanisavljevića do izlaza na magistralni put | 200.000,00 | 68.930,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|  | Asfaltiranje puta Žeravac | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|  | Asfaltiranje sokaka Milošević | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
|  | Postavljanje podloge za igralište, umjetne trave | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
|  | Asfaltiranje platoa oko stambenih zgrada u ulicama Svetog Save, Ive Andrića i Jovana Raškovića | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izgradnja parkinga u naselju Žute skele | 10.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Nabavka drobilice za otpadni građevinski materijal | 600.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
|  | Izgradnja melioracione mreže | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
|  | Izgradnja prostorija mjesne zajednice u Gornjem Klakaru | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Renoviranje gradske kuglane | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
|  | Izgradnja igrališta u MZ "Karađorđevo" | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Teretana na otvorenom u parku kod stare ekonomske škole | 60.000,00 | 92.274,43 | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| UKUPNO: |  | 10.457.024,00 | 289.647,08 | 1.899.153,65 | 0,00 | 6.475.750,00 |

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov:

- Član 39. Stav 2. Tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS 97/16 i 36/19),

- Član 41. Statuta opštine Brod („Službeni glasnik opštine Brod“, broj 7/17) i

- Član 111. i član 117. Poslovnika o radu Skupštine opštine Brod („Službeni glasnik opštine Brod“, broj 5/20).

Razlog:

U skladu sa kriterijumima  BFC SEE standarda, tačka 10.2. Opština je objavila godišnji izvještaj o izvršenju kapitalnih investicija, da bi Opština Brod zadržala status opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, pristupilo se izradi istog. Na početku svake godine, Opštinska uprava je dužna da dostavi Skupštini opštine Izvještaj o realizaciji Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Obrađivač:								Predlagač:

Odsjek za lokalni razvoj						    Načelnik opštine